## Slide 1
Réunion du comité de pilotage
Beemo
Le 29/08/2025

## Slide 2: Ordre du jour
  Vue d’ensemble sur l’avancement
  Vue d’ensemble sur la performance de projet
    Revue du budget
    Revue du planning
    Revue des risques
    Evolution des KPIs de projet
  Décisions à prendre
  Questions
  Prochaines réunions

## Slide 3: Performance de projet : Revue du Budget simplifiée
Chart: Budget SAP30/CMRL à fin Aout 2025
| Total | Réel | Planifié à cette date
nov-24 | 592000 | 304000 | 280000

## Slide 4: Performance de projet : Analyse de la valeur acquise ½ *
Cf ‘’Rapport de suivi du budget’’ pour plus de détails

## Slide 5: Performance de projet : Analyse de la valeur acquise 2/2 *
Cf ‘’Rapport de suivi du budget’’ pour plus de détails

## Slide 6: Revue des risques du projet
*cf ‘’Registre des risques’’ pour plus de détails
Notes: L’idée est de suivre l’évolution des risques tout au long du projet (Criticité, mesures préventives et correctives)

## Slide 7: Evolution des KPIs du projet
KPI | Cible | Etat actuel | Tendance | Commentaire
Budget planifié du projet | 288 K euros | Non satisfaisant (Réel supérieur à la valeur Planifié) | Amélioration | Bien que les matériaux on été acheté plus chère nous maintenons le budget prévu par la suite
Retour sur investissement | 1 an | Satisfaisant (Projet dans les délais) | Amélioration | En bonne voie
Satisfaction clients internes | 90% | Satisfaisant (Projet dans les délais) | Amélioration | Confiance grandissante dans les avantages du projet après les tests communs
Satisfaction clients externes | 90% | Satisfaisant (Projet dans les délais) | Amélioration | Cout on été monitoré plus rigoureusement

## Slide 8: Décisions à prendre / Arbitrage à faire
Points en suspens et les décisions à prendre
Décision 1
Comment allons nous gérer la cloture du projet?

## Slide 9: Questions
L’équipe projet se fera un plaisir de répondre à toutes les questions, remarques et suggestions

## Slide 10: Prochaines réunions
Prochaines réunions du comité de pilotage:
Le 10/09/2025