## Slide 1
Réunion du comité de pilotage
Beemo
Le 29/03/2025

## Slide 2: Ordre du jour
  Décision du COPIL précèdent
  Vue d’ensemble sur l’avancement
  Vue d’ensemble sur la performance de projet
    Revue du budget
    Revue du planning
    Revue des risques
    Evolution des KPIs de projet
  Décisions à prendre
  Validation des demandes de changement
  Questions
  Prochaines réunions

## Slide 3: Performance de projet : Revue du Budget simplifiée
Chart: Budget SAP30/CMRL à fin Septembre 2021
| Total | Réel | Planifié à cette date
nov-24 | 52000 | 26000 | 26000

## Slide 4: Performance de projet : Analyse de la valeur acquise ½ *
Cf ‘’Rapport de suivi du budget’’ pour plus de détails

## Slide 5: Performance de projet : Analyse de la valeur acquise 2/2 *
Cf ‘’Rapport de suivi du budget’’ pour plus de détails

## Slide 6: Revue des risques du projet
*cf ‘’Registre des risques’’ pour plus de détails
Notes: L’idée est de suivre l’évolution des risques tout au long du projet (Criticité, mesures préventives et correctives)

## Slide 7: Evolution des KPIs du projet
KPI | Cible | Etat actuel | Tendance | Commentaire
Budget d’achat de matériaux et parametrage | 152000 K euros | Non satisfaisant (Réel supérieur à la valeur Planifié) | Dégradation | Cout du marché a augmenté du a l’inflation
Retour sur investissement | 1 an | Satisfaisant (Projet dans les délais) | Amélioration | En bonne voie
Satisfaction clients internes | 90% | Satisfaisant (Projet dans les délais) | Amélioration | Confiance grandissante dans les avantages du projet après les tests communs
Satisfaction clients externes | 80% | Satisfaisant (Projet dans les délais) | Instable | Dut au cout non anticipé

## Slide 8: Décisions à prendre / Arbitrage à faire
Points en suspens et les décisions à prendre
Décision 1
Un management plus rigoureux du budget et une plus grande anticipation des problèmes à venir.

## Slide 9: Questions
L’équipe projet se fera un plaisir de répondre à toutes les questions, remarques et suggestions

## Slide 10: Prochaines réunions
Prochaines réunions du comité de pilotage:
Le 29/08/2025